Protokoll 10 – Besprechung mit Anja Fiedler

Sprint Review

Leitung: Tim Schierwater

Teilnehmer: Anja Fiedler, Volker Barthel, Glen Wider, Finn Mecke, Tim Schierwater, Steven Jonscher, Theo Boltzen

Protokollant: Theo Boltzen

Thema: Sprint Review

Datum/Zeit: 21.11.2018 / 13 Uhr

Ort: Schulungsraum Stadtwerke

Agenda:

1. Begrüßung
2. Vorstellung Softwarefortschritt
3. Projektmanagement
4. Sprintplanung

Wichtigste Beschlüsse:

*Jira anwenden, näher am Kunden arbeiten und Loginseite anpassen*

|  |  |
| --- | --- |
| Top 1 | Vorstellung Softwarefortschritt |
| Diskussion | Glen Wider stellt den bisherigen Stand vor und spielt die vorbereiteten Testfälle durch. |
| Ergebnis | Die Anmeldemaske hat noch einige Formulierungs- und Styleverbesserungen nötig |
| Aufgabe | Task in Jira erstellen. „E-Mailadresse“ überall in „Kennung“ ändern. Hinweise auf „falsche Kennung“ und „falsches Passwort“ neu positionieren. Formulierung des Leitsatzes in „bist-willst-kannst“ ändern. |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 2 | Projektmanagement |
| Diskussion | Retrospektive wurde durchgeführt. Alle von uns erledigten Tasks wurden durch Anja Fiedler und Volker Barthel abgenommen. Nicht erledigtes wandert in Sprint 2 |
| Ergebnis | Keep: Einsatzbereitschaft, Kommunikation, die Treffen Montags und Mittwochs, git Branching und Testen des Kunden  Drop: Pair Programming  Try: Jira disziplinierter benutzen, unabhängig arbeiten, näher am Kunden arbeiten und zwei Leute an einer User Story mit unterschiedlichen Tickets |
| Top 3 | Sprintplanung |
| Diskussion | Userstories wurden geschätzt und es wurde besprochen welche in den kommenden Sprint kommen und welchen Umfang dieser haben wird. |
| Ergebnis | Umfang des Sprints sind 23 Storypoints. |
| Aufgabe | erledigt |