Protokoll 11 – Besprechung mit Anja Fiedler  
Sprint 2 Review -Retrospektive

Leitung: Glen Wider

Teilnehmer: Anja Fiedler, Volker Barthel, Steven Jonscher, Glen Wider, Fynn Mecke, Tim Schierwater, Theo Boltzen

Protokollant: Theo Boltzen

Thema: Sprint 2 Review - Retrospektive

Datum/Zeit: 5.12.2018 / 14 Uhr

Ort: Schulungsraum Stadtwerke

Agenda:

1. Änderung Lastenheft
2. Retrospektive

Wichtigste Beschlüsse:

*Änderungen der Benutzerrechte*

|  |  |
| --- | --- |
| Top 1 | Änderung Lastenheft |
| Diskussion | Welche Tasks lassen sich streichen bzw. vereinfachen? Welche Tasks machen auf andere weise mehr Sinn oder sind anders besser umgesetzt? |
| Ergebnis | -Azubis holen sich die Bögen selber  - alle Ausbilder können Azubis sehen  - ein anderer Ausbilder kann die Bewertung eines anderen Ausbilders nicht einsehen  - Azubi druckt seinen Bogen für sich selber aus und macht sich selber Notizen/bewertet sich selber  -der Entwicklungsbogen wird digital nur vom Ausbilder(gemeinsam mit Azubi) bearbeitet  - gemeinsam füllen sie den Bogenüber den Account des Ausbilders aus, der Azubi loggt sich danach ein und signiert digital durch entsprechendes Kreuz setzen |
| Aufgabe | Änderungen ins Lastenheft übernehmen. Jira Tasks anlegen oder bearbeiten |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 1 | Retrospektive |
| Diskussion | Keep-drop-try |
| Ergebnis | keep:  -Daily-Standup  -Treffen  -Git-Verwaltung  -Kommunikation  -Offenheit  drop:  -Raumwechsel montags  try:  -unabhängiger arbeiten - Aufgaben mehr aufteilen/ Tasks weiter streuen  -Jira-Tickets zuweisen  -Ablauf des Programmes genauer erklären bzw. jedem erklären  -Daily-Standup ausführlicher/mehr kommunizieren |
| Aufgabe | Umsetzung des Vorgenommenen |