Protokoll 12 – Besprechung mit Anja Fiedler  
Sprint 3 Review - Retrospektive

Leitung: Tim Schierwater

Teilnehmer: Anja Fiedler, Tim Schierwater, Fynn Mecke, Glen Wider, Steven Jonscher

Protokollant: Tim Schierwater

Thema: Sprint 3 Review - Retrospektive

Datum/Zeit: 19.12.2018 / 13 Uhr

Ort: Schulungsraum Stadtwerke

Agenda:

1. Review
2. Retrospektive

Wichtigste Beschlüsse:

*Ansicht Azubi geändert*

|  |  |
| --- | --- |
| Top 1 | Review |
| Diskussion |  |
| Ergebnis | - Bogen erstellen: nicht 1,2,3,4,5 sondern am besten Bezeichnung (optional)  - Auswahlmöglichkeit, dass ein Kriterium nicht bewertet werden muss  - meine-Bögen: Azubi soll auch die Sollwerte angezeigt bekommen (optional)  - Ausbildungsbeauftragter weist sich Azubi zu und nicht andersherum |
| Aufgabe | Tasks abändern |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 2 | Retrospektive |
| Diskussion | Keep-Drop-Try |
| Ergebnis | keep:  - Fortschritt beibehalten -> nicht nachlassen vom Engagement  - Kommunikation  - Hilfsbereitschaft  - Git- Branching und co  drop:  - nicht nur Chrome verwenden um zu testen -> sondern IE  try:  - IE verwenden  - Git Branching besser im blick halten  - nach jedem Merge: ganze DB löschen und Backend 2x starten -> für testen  - Teambuilding (Lasertag) |
| Aufgabe | Umsetzung des vorgenommenen |