Protokoll 1  
Kick-Off

Leitung: Anja Fiedler

Teilnehmer: Stadtwerke: Anja Fiedler, Jörg Homfeldt, Hayo Schröter, Volker Barthel

Steven Jonscher, Tim Schierwater, Glen Wider, Finn Mecke, Theo Boltzen

Protokollant: Glen Wider

Thema: Kick-Off

Datum/Zeit: 28.9.2018 / 9 Uhr

Ort: Stadtwerke Schulungsraum

Agenda:

1. Begrüßung (Vorstellung)
2. Philosophie der Ausbildungsbetriebe
3. Erläuterung Ist-Zustand
4. Erläuterung des Projektziels
5. Terminvereinbarungen

Wichtigste Beschlüsse:

*Projektanforderungen wurden besprochen*

|  |  |
| --- | --- |
| Top 2 | Philosophie der Ausbildungsbetriebe |
| Diskussion | Unterrichtung der Ausbildungsvision |
| Ergebnis | Abläufe und Vorgehensweisen der Stadtwerke im Bezug auf ihre Auszubildenden wurden verständlich erläutert |
| Aufgabe | entfällt |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 3 | Erläuterung Ist-Zustand |
| Diskussion | Wie wurde die Auszubildendenentwicklung bisher festgehalten? |
| Ergebnis | Festhaltung des Entwicklungsstands und des Entwicklungsziels in mehreren Excelbögen. |
| Aufgabe | Ausformulierung im Lastenheft |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 4 | Erläuterung des Projektziels |
| Diskussion | Wie soll die neue Umsetzung aussehen? Was ist von Seiten der Stadtwerke gefordert? |
| Ergebnis | Siehe Lastenheft |
| Aufgabe | Erstellung Lastenheft |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 5 | Terminvereinbarungen |
| Diskussion | Wann können wir regelmäßig bei den Stadtwerken arbeiten? Wann ist das nächste Meeting? |
| Ergebnis | Es kann mittwochs von 8-17 Uhr bei den Stadtwerken im Schulungsraum regelmäßig gearbeitet werden. Nächstes Meeting am Freitag, den 5.10.2018 um 15 Uhr zum Visionsgespräch und zur Klärung weiterer offener Fragen. |
| Aufgabe | entfällt |