Protokoll 4 – Besprechung mit Anja Fiedler  
Lastenheft-Besprechung

Leitung: Steven Jonscher

Teilnehmer: Anja Fiedler(Stadtwerke), Glen Wider, Tim Schierwater, Finn Mecke, Steven Jonscher, Theo Boltzen

Protokollant: Theo Boltzen

Thema: Lastenheft

Datum/Zeit: 10.10.2018 / 13 Uhr

Ort: Stadtwerke Schulungsraum

Agenda:

1. Begrüßung
2. Lastenheft
3. Projektplanung
4. Allgemeines

Wichtigste Beschlüsse:

*Anpassung des Lastenhefts, Statusberichte und Meilensteinplanung erstellen*

|  |  |
| --- | --- |
| Top 2 | Lastenheft |
| Diskussion | Welche Muss-Kriterien können zu den Kann-Kriterien verschoben werden um den Projektumfang in einen angemessenen Rahmen zu bringen? Welche Kriterien fehlen noch? |
| Ergebnis | * Stammdaten nicht über SAP-Schnittstelle importieren   + Testdaten ausdenken * Integration des Ausbildungsrahmenplans Verschiebung zu den Kann-Kriterien * Die Webanwendung wird vorerst auf einem lokalen Server umgesetzt. Die Einbindung eines Webservers wird bei den Kann-Kriterien aufgeführt * Die Erstellung eines Benutzerhandbuchs und der Softwaredokumentation wird bei den Muss-Kriterien mit aufgeführt |
| Aufgabe | Änderung im Lastenheft festhalten |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 3 | Projektplanung |
| Diskussion | Wie kann man den Projektfortschritt für alle Beteiligten transparent gestalten und protokollieren? |
| Ergebnis | Kontrolle des Projekts durch Statusberichte und Meilensteinplanung |
| Aufgabe | Die Meilensteinplanung muss erstellt werden und die Statusberichte müssen erstellt und regelmäßig gepflegt werden |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 4 | Allgemeines |
| Diskussion | Welche weiteren Punkte gibt es noch zu klären? |
| Ergebnis | * Volker Barthel als Unterstützung für Anja Fiedler als Scrum Product Owner * Ein Regelmäßiges Meeting mittwochs um 13 Uhr mit Anja Fiedler soll stattfinden * Wir bekommen einen Ort um Sachen bei den Stadtwerken zu deponieren   + Ein Ort wurde uns zur Verfügung gestellt |
| Aufgabe | Absprache zwischen Anja Fiedler und Volker Barthel bezüglich der Product Owner Unterstützung. |