Protokoll 6 – Besprechung mit Anja Fiedler  
Wöchentliches Meeting

Leitung: Anja Fiedler

Teilnehmer: Anja Fiedler(Stadtwerke), Glen Wider, Steven Jonscher, Tim Schierwater, Finn Mecke, Theo Boltzen

Protokollant: Theo Boltzen

Thema: Wöchentliches Meeting

Datum/Zeit: 17.10.2018 / 13 Uhr

Ort: Stadtwerke Schulungsraum

Agenda:

1. Begrüßung
2. Jira und Scrum
3. Lastenheft
4. Stammdaten

Wichtigste Beschlüsse:

*Relevante Stammdaten festgelegt*

|  |  |
| --- | --- |
| Top 2 | Jira und Scrum |
| Diskussion | Ist bereits ein Jira-Zugang vorhanden? Wer wird Scrum Product Owner? |
| Ergebnis | Jira Zugang ist noch nicht geklärt. Product Owner werden Anja Fiedler oder Volker Barthel. |
| Aufgabe | Anja Fiedler bespricht beides mit Volker Barthel. |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 3 | Lastenheft |
| Diskussion | Entspricht die aktuelle Version des Lastenhefts den Vorstellungen aller Beteiligten |
| Ergebnis | Wird geprüft |
| Aufgabe | Das Projektteam speichert das Lastenheft auf einem Ordner mit gemeinsamem Zugriff. Anja Fiedler ließt das Lastenheft und gibt Feedback. |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 4 | Stammdaten |
| Diskussion | Welche Daten sind relevant bei der Erstellung der Benutzerkonten? |
| Ergebnis | Beim Auszubildenden: U-Kennung, Name, Vorname, Ausbildungsberuf, Ausbildungsbeginn und die E-Mailadresse.  Beim Ausbilder entfällt der Ausbildungsbeginn, dafür gehört sein Fachbereich dazu. |
| Aufgabe | Wird vom Projektteam entsprechend umgesetzt. |