Protokoll 7 – Besprechung mit Volker Barthel  
Jira

Leitung: Volker Barthel

Teilnehmer: Volker Barthel(SW), Hayo Schröter(SW), Finn Mecke, Steven Jonscher, Glen Wider, Theo Boltzen

Protokollant: Theo Boltzen

Thema: Jira

Datum/Zeit: 24.10.2018 / 11 Uhr

Ort: Stadtwerke Gebäude 20 – 0.1.124

Agenda:

1. Begrüßung
2. Jira
3. Allgemeiner Projektablauf und Rollenverteilung
4. Datenbank

Wichtigste Beschlüsse:

*Administration entfällt, Datenbank wird iterativ erweitert*

|  |  |
| --- | --- |
| Top 2 | Jira |
| Diskussion | Welchen Umfang haben die Sprints? Sollten User Stories zu zweit bearbeitet werden? Was gibt es noch bezüglich Jira zu klären? |
| Ergebnis | Die Sprints werden 14-tägig sein. User Stories und die Untergeordneten Aufgaben können zu zweit und auch einzeln bearbeitet werden, je nachdem, was die Situation erfordert. Epics sollen möglichst fachlich formuliert werden. |
| Aufgabe | Jira Aufgaben erstellen |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 3 | Allgemeiner Ablauf und Rollenverteilung |
| Diskussion | Benutzerlogin über U-Kennung? Soll Hybernate als Abstraktionsebene zwischen Datenbank und Backend eingesetzt werden? |
| Ergebnis | Die U-Kennung wird nicht benutzt. Es wird überlegt Sequialize(ähnlich wie Hybernate) zu benutzen. Die Administration, also das dynamische anlegen verschiedener Benutzerkonten wird zunächst nicht mit umgesetzt. |
| Aufgabe | Lastenheft anpassen |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 4 | Datenbank |
| Diskussion | Soll es eine strikte Vorabplanung mittels ER-Modell geben oder wird die Planung und Umsetzung in agiler Art und Weise mit dem Projektfortschritt einhergehen? |
| Ergebnis | Von einer strikten Vorabplanung wird abgesehen. Ein ER-Modell ist zur Übersicht und als Leitfaden trotzdem sinnvoll und wird entsprechend umgesetzt. |
| Aufgabe | ER-Modell erstellen |