Protokoll 8 – Besprechung mit Anja Fiedler  
Wöchentliches Meeting

Leitung: Anja Fiedler

Teilnehmer: Anja Fiedler(SW), Steven Jonscher, Tim Schierwater, Glen Wider, Theo Boltzen

Protokollant: Theo Boltzen

Thema: Wöchentliches Meeting

Datum/Zeit: 24.10.2018 / 13 Uhr

Ort: Stadtwerke Schulungsraum

Agenda:

1. Begrüßung
2. Scrum Product Owner
3. Prototyp

Wichtigste Beschlüsse:

*Usability Test mit erstem Prototypen terminiert*

|  |  |
| --- | --- |
| Top 2 | Scrum Product Owner |
| Diskussion | Wer übernimmt die Position des Product Owners seitens der Stadtwerke? |
| Ergebnis | Anja Fiedler mit Volker Barthel als Unterstützung |
| Aufgabe | entfällt |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 3 | Prototyp |
| Diskussion | Wann ist die erste Iteration des Prototypen bereit für einen Usability Test? |
| Ergebnis | Am Dienstag, den 30.10.2018, wird der Usability Test mit 3-4 Ausbildungsbeauftragten und 2 Auszubildenden durchgeführt. |
| Aufgabe | Anja Fiedler lädt die Ausbildungsbeauftragten ein und das Projektteam lädt zwei Auszubildende ein. Das Projektteam bereitet den Usability Test vor und stellt den Prototypen fertig. |