Protokoll 9 – Besprechung mit Anja F. und Volker B.  
Start Sprint 1

Thema: Start Sprint 1

Datum/Zeit: 7.11.2018 / 13 Uhr

Ort: Stadtwerke Schulungsraum

Leitung: Steven Jonscher

Teilnehmer: Volker Barthel, Anja Fiedler, Glen Wider, Steven Jonscher, Tim Schierwater, Finn Mecke, Theo Boltzen

Protokollant: Theo Boltzen

Agenda:

1. Begrüßung
2. Jira
3. Sprintplanung

Wichtigste Beschlüsse:

*Sprintplanung abgesegnet und Testfälle für Sprintende*

|  |  |
| --- | --- |
| Top 2 | Jira |
| Diskussion | Was sind Anja Fiedlers Aufgaben oder ihr Nutzen von Jira? Welche Berechtigungen brauchen wir um Sprints in Jira zu planen und zu starten? Sind Alle Epics, Userstories und Untertasks vollständig eingetragen? |
| Ergebnis | Anja Fiedler sollte die, von uns erstellten Userstories auf inhaltliche Korrektheit prüfen. Außerdem dient ihr Jira um den Projektfortschritt zu verfolgen.  Ein Jira Administrator kann Sprints planen und starten. Es fehlen noch Epics, Userstories und Untertasks. |
| Aufgabe | Volker Barthel ändert das Konto von Finn Mecke zu einem Administratorkonto. Finn Mecke füllt das Jira Backend weiter iterativ. |

|  |  |
| --- | --- |
| Top 3 | Sprintplanung |
| Diskussion | Was ist Teil des ersten Sprints? Was ist zu beachten? Was müssen wir am Ende eines Sprints machen? |
| Ergebnis | Im ersten Sprint wird die An- und Abmeldung, sowie eine erste Navigation zum wechseln zwischen den verschieden Seiten umgesetzt. Eine enge und regelmäßige Absprache untereinander sorgt für gute Teamarbeit. Aufeinander aufbauende Tasks müssen gut Kommuniziert werden. Nach dem abgeschlossenen Sprint präsentiert das Projektteam neue Funktionalitäten und lässt Anja Fiedler Testfälle durcharbeiten. |
| Aufgabe | entfällt |